Támogatási Szerződés

2. számú módosítása

Zalaegerszeg és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Projekt

amely létrejött egyrészről:

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

cím: 1134 Budapest, Váci út 45..

képviseli a Fejlesztési Igazgatóság részéről:

Huba Bence igazgató

(a továbbiakban: Közreműködő Szervezet, vagy KSZ)

másrészről

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére

cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

képviseli: Rigó Csaba elnök

(a továbbiakban Kedvezményezett)

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatal) ellenjegyzése mellett

cím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

képviseli: Ambrovics Andrea főigazgató.

a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

- A felek egymással 2005. február 23-án a 2004/HU/C/PE/002 „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt” megvalósítására Támogatási Szerződést írtak alá.

- A szerződő felek a Támogatási Szerződést ellenjegyző egyetértésével a Támogatási Szerződést 2008. október 8-án, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2008. január 1-vel történt hatályba lépése miatt módosították.

  - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérte a Kedvezményezettet, hogy a „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt” közbeszerzési versenyből, illetve az ÁFA visszaigényléséből keletkező fennmaradó források felhasználására részletes javaslatot dolgozzanak ki, és azt az Irányító Hatóságon keresztül az Európai Bizottság részére jóváhagyásra nyújtsa be.

  - A Magyar Állam 2008. decemberében nyújtott be kérelmet a 2004.12.14-én kelt, C(2004) 5128 számú határozat módosítására, amelyben az Európai Bizottság megítélte a támogatást a Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt részére.

  - A Európai Bizottság C(2009) 5339 számú határozatában módosította a C(2004)5128 határozatát, amely miatt szükségessé vált a KSZ és a Kedvezményezett között megkötött Támogatási szerződés módosítása.

II. A Támogatási Szerződés Módosítása

Felek a Támogatási Szerződés I. sz. mellékletét ezennel az alábbiak szerint módosítják:

LEÍRÁS

Zalaegerszeg város és a környező 26 település közös szennyvízelvezetési rendszerrel rendelkezik és Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telepen tisztítják szennyvizüket. Valamennyi település a Zala-folyó vízgyűjtő területén található, amely a Balatonba befolyó vízmennyiség legnagyobb részét képviseli. A Balaton vízminőség védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető (1/1 vízvédelmi kategória) Magyarországon. A Balaton szerves-, de különösen a foszfor- és nitrogénterhelésének fő forrása a Zala-folyó. A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint szennyvizének tisztítása, hogy csökkenjen a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége.

Fizikai jellemzők

Szennyvízcsatorna Fejlesztés

A projekt célja új csatornarendszer biztosítása 8 településen és a meglévő csatornahálózat bővítése Zalaegerszegen és 3 további településen. Következésképpen szükségessé válik a szennyvízkezelő telep biológiai kapacitásának bővítése is és új iszapkezelő biztosítása.

Általánosságban véve a meglévő csatornahálózat korszerűsítésére kerül sor a megnövekedett kapacitás-igény kielégítése céljából. Az összes szállítócső megmarad, de egy szakaszon a gravitációs vezetéket nyomóvezetékre cserélik.

8 településen és Zalaegerszeg 5 kerületében, amelyek jelenleg nincsenek a szennyvízvezetékbe bekötve, új szennyvízelvezető rendszer kerül megépítésre:

Alsónemesapáti (E7)*; Nemesapáti (E8); Kisbucsa (E13); Nemeshetés (S3); Söjtör

(S9); Pusztaszentlászló (S10); Boncodfölde (W4); Kávás (W7); Hatháza (Z3); Jánkahegy

(Z8); Gálafej (Z9); Egerszeghegy (Zl 1); Gógánhegy (Z14).

A következő településeken és zalaegerszegi kerületekben a meglévő csatornahálózat bővítésére, vagy változtatására kerül sor:

Kispáli (N1); Bocfölde (SÍ); Csatár (S2); Andráshida (Z2); Ságod (ZA); Nekeresd

(Z5); Csács (Z8); Besenyő (ZIO); Ebergény (Z16); Szenterzsébethegy (Z17); Vorhota (Z19).

* E: Keleti Hálózat; S: Déli Hálózat; W: Nyugati Hálózat; N: Északi Hálózat; Z: Zalaegerszegi Hálózat

A II. ütem során várhatóan 890 új bekötés fog megvalósulni, mely 2404 lakost érint. Az új bekötésekkel keletkezett szennyvíz megnöveli a vezetékeken keresztül a szennyvíztisztító telepre szállított szennyvíz mennyiségét és csökkenti a szennyvíz-szállítás mennyiségét. A szennyvíztisztító telep terhelése, a megnövekedett mennyiség ellenére, gyakorlatilag nem változik, ami a biológiailag jobb minőségű szennyvíznek köszönhető.

A régi regionális csatornahálózat néhány részét nem érintették az I. Ütem beruházásai. A II.

Ütemben a régi rendszer változtatását tervezik az I. Ütem alapelveinek figyelembe vételével

(átemelők kihelyezése a település szélére, szagtalanító és tartózkodási idő csökkentő beavatkozások alkalmazása). Ennek keretében 26 db átemelő átépítését határozták el. Emiatt némelyik nyomócsövet is korszerűsíteni kell. Két szennyvíznyomócső kapacitása nem megfelelő, így a régi telepről jövőt egy kisebbre kell cserélni, míg a zalaszentiváni vezetékek kapacitását bővíteni kell.

A Zalaegerszeg Keleti Vízbázis termelő kutak védőterületén húzódik a BOT-NY2 számú szennyvízcsatorna, amely a Déli Hálózat fő nyomóvezetéke és súlyosan veszélyezteti a vízbázist. A II. ütemben sor kerül a csatornaszakasz-kiváltásra és öt új kút fúrására, amelynek célja a vízellátás biztonságának fokozása, vagyis 11.000 m³/nap egészséges ivóvíz szolgáltatása. Ezek a kutak a meglévő vízbázison belül kerülhetnek kialakításra a csatornanyomócsőtől távolabb.

Zalaegerszegen illegális esővíz-elvezetők szétválasztása és a Zrínyi utcai túlterhelt fővezetőnek egy új, 4300 méteres nyomóvezetékre való cseréje szintén várható. A Hock J. utcai túlterhelt beton gravitációs vezeték szintén ki lesz cserélve egy párhuzamos vezetékkel. A projekt a vegyes csatornabekötéseket szintén lefedi annak érdekében, hogy az esővíz és a szennyvíz elvezetése elkülönüljön.

A II. Ütem célja a szennyvíz és az esővíz csatornák különválasztása a projekt további területein és az ezt kiegészítő esővíz-csatorna beruházások végrehajtása. Ezen célok megvalósítása biztosítja, hogy a kezeletlen szennyvíz ne folyjon az esővízcsatornákba Zalaegerszeg e területeiről sem, s hogy a csatornahálózatba folyó esővíz mennyisége csökkenjen. A beruházás 5492 m esővízcsatorna építését foglalja magában. Ennek megfelelően a szennyvízelvezető csatornák kapacitása kielégítő.

Szennyvíz-kezelés

A jelenleg nem üzemelő biológiai reaktiváló új SBR vezetékre fog kicserélődni, mely olyan lesz, mint a jelenlegi. Egy kiegyenlítő tartály lesz kialakítva az optimális keveredéshez és a megfelelő mennyiségű biológiailag lebomló szén biztosításához a befolyó szennyvízben a foszfor eltávolítás érdekében. Sor kerül egy szippantott szennyvíz fogadóállomás kiépítésére.

| Megnevezés | Munka | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Fogadó állomás a szippantott szennyvíz részére | Az újonnan épült üzem magában fogalja: finomszűrőt, mennyiségi és minőségi mérőeszközöket, szippantott szennyvíz beemelő állomást | Kapacitás: 300 m³/nap |
| Kiegyenlítő tartály | A meglévő kiegyenlítő tartály adagolóval lesz felszerelve. | Kapacitás: 1800m3 A jelenlegi kapacitás megmarad. |
| Eleveniszap-kezelés | A meglévő 1. vezeték úgy marad, ahogy jelenleg van. A 2. vezeték jelenleg nem üzemel, fel kell újítani, úgy mint az 1. vezetéket. A fúvó kapacitás ki lesz bővítve. Új nitrát - keverő pumpa lesz beüzemelve. | Meglévő 1. vezeték: Anaerob: 1 050 m³ Anoxikus:l 672 m³ Aerob: 8 330 m³ 2. vezeték (újonnan létrehozott) Anaerob: 1 050 m³ Anoxikus: 1 672 m³ Aerob: 6 530 m³ |
| Másodlagos ülepítés | Nem lesz változtatás, csak az acélduzzasztók lesznek kicserélve. | A meglévő kapacitás kielégítő: 2 x 40-m átmérőjű Dorr medence |
| Iszap-visszakeverés | Kisebb változtatások szükségese, a két vonal ellátásához. | A meglévő kapacitás kielégítő. |
| Harmadfokú tisztítás | - Új harmadfokú tisztító egység automatizált adagoló rendszerrel való felszerelése. - Új épület a homokszűrő részére. | Átlagos üzemeléskor befolyó mennyiség: 833 m³/óra Csúcsidőben befolyó: 1 250 m³/óra |

A II. fázisában a szennyvíztisztító telepen eszközölt további beruházások csökkenteni fogják az üzemelési költségeket. Ezek olyan elemeket tartalmaznak, melyek az I. fázisban megvalósított műszaki megoldást egészítik ki.

A szennyvíztisztítón tervezett beavatkozások a további csoportokra oszthatóak:

- Az anaerob rothasztás után keletkező nagy ammóniakoncentrációjú csurgalékvíz biológiai kezelése deammonifikációval a biológiai műtárgyakba történő visszavezetés előtt, a szennyvízvonali levegőztetési igény csökkentésére. A csurgalékvízben visszajutó magas nitrogén tartalmat egy kis kapacitású deammonifikációs eljárást alkalmazó SBR rendszerrel csökkentjük. Ennek az eljárásnak az elektromos energia felhasználása lényegesen kisebb, mint a fő szennyvízvonalon alkalmazott nitrifikációs/denitrifikációs technológiának. Amennyiben a már kezelt csurgalékvíz jut vissza a szennyvíz vonalra, a fúvók működési kapacitása, így az általuk fogyasztott energia is csökkenni fog.

- A rothasztókban keletkező biogáz előkezelése, mely a gázmotor élettartamát növeli és csökkenti a telep C02 kibocsátását.

- A szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségeinek csökkentése és a megváltoztatott rendszerekhez való igazodás érdekében szükséges egyes, az I. fázisban nem szereplő műtárgyak gépészeti berendezéseinek cseréje. Ez a kiegészítő fejlesztési csoport számos kis tételt foglal magába. Ide tartozik a mechanikai tisztítás kapacitásának összehangolása a csatornázási beruházásokban szereplő tételekkel is.

- AII. fázisban egy csatorna karbantartó kocsi is beszerzésre kerül.

- A II. fázisban tervezett beruházások kiegészítik az I fázisban épített rendszert. Önállóan megvalósíthatóak, de az I. fázis nélkül nem működtethetőek.

Iszapkezelés

A projekt által finanszírozandó iszapkezelő egység egy, a fölösiszap és az iszap mechanikai sűrítése számára létrehozott gravitációs sűrítőből, termikus hidrolízisből, egy anaerob mezofil rothasztóból és egy iszap-víztelenítőből áll. A technológia fő elemei a következők:

Gravitációs sűrítők (2 meglévő+ 1 új beszerelése),

Sűrítő/víztelenítő centrifugák (2 meglévő egység),

Sűrített iszap tárolására tároló siló (új),

Előkezelésként termikus hidrolízis (új),

Rothasztók (új),

Rothasztott iszap-tároló tartály (meglévő),

Víztelenítő centrifugák (új),

Gáztároló (új),

Fáklyázó (új),

Biogáz hasznosító rendszer (új).

Az iszap a hidrolízis során sterilizálásra kerül, mely javítja alkalmasságát a mezőgazdaságban történő felhasználásra.

Az intervenció kategóriája és alkategóriája az 1386/2002/EK rendelet IV. mellékletének 2. szakaszával összhangban

Alapvető infrastruktúra - Környezetvédelmi infrastruktúra - Csatornázás és tisztítás (345)

Fő monitoring indikátorok

| MONITORING INDIKÁTOROK | Mennyiség | Egység |
| --- | --- | --- |
| A. CSATORNA RENDSZER |
| 1. Csatornák |  |  |
| Házi bekötések | 5 825 | db |
| Új csatornák (gravitációs rendszerű DN 300 alatt) | 11 0681 | m |
| Új csatornák (nyomott rendszerű DEI60 alatt) | 43 622 | m |
| Új főgyűjtő (gravitációs rendszerű DN 300 felett) | 5 830 | m |
| Új főgyűjtő (nyomott rendszerű DE60 felett) | 30 356 | m |
| 2. Szivattyúállomások |  |  |
| Szivattyúállomás (építés, gépesítés, elektronika) | 67 | db |
| Házi átemelő (építés, gépesítés, elektronika) | 492 | db |
| Szivattyúállomás felújítása | 19 | db |
| 3. Egyéb |  |  |
| Esővíz főgyűjtő | 5 862 | m |
| B. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK |  |  |
| 1. Termelő kutak | 5 | db |
| 2. Elsőfokú tisztítás | 20 000 | m³/nap/100% |
| 3. Másodfokú tisztítás | 17 000 | m³/nap/100% |
| 4. Harmadfokú tisztítás | 17 000 | m³/nap/100% |
| 5. Iszap-kezelés |  |  |
| Sűrítés | 780 | m³/nap/100% |
| Stabilizálás | 78 | m³/nap/100% |
| Iszap víztelenítés | 14 | m³/nap/100% |
| 6. További munkák/elemek |  |  |
| Új épület építése | 1 | db/100% |
| Egyéb gépek és berendezések | 38 | db/100% |

CÉLKITŰZÉSEK

- A Zala-folyó vízminőség védelme, amely része a Balaton vízgyűjtő területének,

- A talajvíz szennyeződésének csökkentése,

- A lakosok életszínvonalának j avulása,

- A gazdasági potenciál és a régió turisztikai vonzerejének növelése,

- Olyan mértékben javítani a bűzös szennyvíziszap kezelést, hogy a végtermék széleskörű felhasználása a mezőgazdaság területén lehetővé váljék és következésképp biztosítani, hogy alkotóelemei az ökológiai rendszerbe visszakerüljenek.

A MUNKA ÜTEMTERVE

|  | Meghirdetés | Befejezés |
| --- | --- | --- |
| Piaci közbeszerzés | 2004. szeptember 1. | 2009. június 30. |
| Építés | 2006. március 1. | 2010. szeptember 31. |

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A költség-haszon elemzés a pályázat részeként lett benyújtva. A számított pénzügyi belső megtérülési ráta 3,04%, 5%-os diszkont értéken számolva.

A projekt legfontosabb hasznai:

- Az ivó vízminőség javítása,

- A természeti erőforrások megőrzése,

- A turisztikai potenciál növelése.

2008-tól a díjak 0,23%> €/m³-rel történő emelése tervezett. A szennyvíz díja a háztartásokra és ipari fogyasztókra különböző: az ipari szennyvízre előreláthatóan magasabb lesz. A díjemelés mértéke az ivóvíz és szennyvíz részesedése tekintetében még megengedhető, (a háztartások átlagos jövedelmének max. 3,4 % - a).

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

Az I. fázis keretében, a megvalósításhoz szükséges környezetvédelmi engedélyt a Dunántúli Környezetvédelmi Hatóság 2004. június 17-én adta ki. A magyar hatóságok által lefolytatott vizsgálat szerint a projekt I. fázisának a Natura 2000 hálózat körébe tartozó területekre nincs negatív hatása.

A II. ütem keretében egy környezeti hatásvizsgálati átvilágításra, vagy ha szükséges egy környezeti hatásvizsgálat lebonyolítására kerül sor a módosított 85/337/EGK irányelvnek megfelelően (I. melléklet második paragrafusának 11.l-es része). Az illetékes hatóság további vizsgálatot fog eszközölni, annak bizonyítása érdekében, hogy a projekt második fázisának nem lesznek jelentős negatív hatásai a Natura 2000 hálózat körébe tartozó területekre.

A projekt központjában a környezetvédelem áll.

ÖSSZES KÖLTSÉG (EURÓBAN)

A projekt indikatív beruházási költségei

| Megnevezés | Összes költség (€) |
| --- | --- |
| Szennyvízcsatorna új bekötésekkel | 28 998 141 |
| Szennyvízcsatorna - regionális fejlesztések | 3 134 836 |
| Szennyvíz Tisztító Telep | 5 509 952 |
| Csapadékcsatorna hálózat korszerűsítés | 1 433 093 |
| Iszapkezelés | 4 348 500 |
| Szennyvízcsatorna kiváltás | 607 964 |
| Mérnök | 2 014 335 |
| Ártartalék | 2 831 147 |
| Összesen | 48 877 968 |

Összes költség: 48 877 968 €

Összes támogatható költség: 48 877 968 €

Támogatási arány: 75%

Kohéziós Alap támogatás: 36 658 476 6

PÉNZÜGYI TERV

| Projekt: |  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt |
| --- | --- | --- |
| Szám: |  | CCI 2004 HU 16 C PE 002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | EURÓ |
| Év | Közkiadások, vagy azzal egyenértékű kiadások, amelyek megfelelnek a Kohéziós Alap támogathatósági feltételeinek | Közösségi hitelek |
|  | Összes jogosult költség | Kohéziós Alap | Nemzeti Hatóságok | Egyéb |  |
|  | [1] | [2] | % | Összesen | % | Központi és önkormányzati | Egyéb | [8] | [13] |
|  |  |  | [3]=[2]/[1] | [4]=[6]+[7] | [5]=[4]/[1] | [6] | [7] |  |  |
| 2005 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | - | - | - |
| 2006 | 1.296.899 | 972.674 | 75 | 324.225 | 25 | 324.225 |  |  |  |
| 2007 | 11.269.724 | 8.452.293 | 75 | 2.817.431 | 25 | 2.817.431 |  |  |  |
| 2008 | 19.828.250 | 14.871.188 | 75 | 4.957.062 | 25 | 4.957.063 |  |  |  |
| 2009 | 10.983.887 | 8.237.915 | 75 | 2.745.972 | 25 | 2.745.972 |  |  |  |
| 2010 | 5.499.208 | 4.124.406 | 75 | 1.374.802 | 25 | 1.374.802 |  |  |  |
| Összesen | 48.877.968 | 36.658.476 | 75 | 12.219.492 | 25 | 12.219.492 | - | - | - |

III. Egyebekben a 2008. október 8. napján megkötött Támogatási Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.

IV. Felek a jelen Támogatási Szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 példányban jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2009. ……………………….

____________________________	___________________________

##### Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg	Környezetvédelmi és Vízügyi

##### és környéke csatornahálózat	Minisztérium

##### és szennyvíztisztító telep fejlesztésére	Kohéziós Alap

##### Kedvezményezett részéről	Közreműködő Szervezet részéről

##### Rigó Csaba elnök                                                        Huba Bence igazgató

Ellenjegyzi:

##### Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi

##### Programok Irányító Hatósága részéről

##### Ambrovics Andrea

##### főigazgató