HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,		Brüsszel,

C(2004)…

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(…)

A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt”-nek a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásról

a Magyar Köztársaságban

CCI: 2004 HU 16 C PE 002

(CSAK A MAGYAR SZÖVEG HITELES)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(…)

A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt”-nek a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásról

a Magyar Köztársaságban

CCI: 2004 HU 16 C PE 002

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK rendeletre és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

2004. július 6-án a Magyar Köztársaság a „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt”-re vonatkozóan   támogatási kérelmet nyújtott be a Kohéziós Alaphoz, melyet a 1164/94/EK rendelet hozott létre. 2004. október 22-én kiegészítő információkat nyújtottak be tisztázásra.

A projekt a 1164/94/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése értelmében jogosult, amennyiben hozzájárul a Szerződés 174. cikkében megfogalmazott, a környezetre vonatkozó célok eléréséhez.

Ahol vonatkozik, ott a projekt becsült bevételét is figyelembe kell venni a közösségi támogatás mértékének számításakor a 1164/94/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban. A közösségi támogatás konkrét számításakor a 1164/94/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a “szennyező fizet” elvet is alkalmazni kell.

A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 77. cikkének (3) bekezdése szerint az egy pénzügyi évet meghaladó intézkedésekre kötött jogi kötelezettségvállalásoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően megszabott végleges végrehajtási határidővel kell rendelkezniük.

A Bizottság 16/2003/EK rendelete (2003. január 6.) a Kohéziós Alap által társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében a 1164/94/EK rendeletének végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról írja elő a jelen határozat által részfinanszírozott intézkedések keretében  jogosultnak minősülő kiadások szabályait.

A 1164/94/EK rendelet 12. cikke értelmében, mindenekelőtt a Magyar Köztársaság felel a projekt pénzügyi ellenőrzéséért, a Bizottságnak az Európai Közösség általános költségvetésének megvalósítására vonatkozó felelősségének sérelme nélkül.

A 1164/94/EK rendelet 13. cikke, és a II. melléklet B és F cikke értelmében a Magyar Köztársaság és a Bizottság biztosítják a projekt módszeres értékelését és felügyeletét.

A pénzügyi végrehajtásra, jogosultságra, felügyeletre vagy értékelésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása és különösen súlyos szabálytalanságok esetén a  támogatást fel kell függeszteni vagy csökkenteni kell a 1164/94/EK rendelet II. melléklet H cikkének és a 1386/2002/EK rendelet 17. cikkének megfelelően .

A 1164/94/EK rendelet 14. cikke értelmében a Magyar Köztársaság biztosítja a Kohéziós Alapból kapott támogatás megfelelő nyilvánosságát.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megfogalmazott, a Magyar Köztársaságban megvalósítandó „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt”, továbbiakban: „a projekt”, a jelen határozatban előírt feltételek szerint részesül a Kohéziós Alap támogatásából.

2. cikk

A Kohéziós Alap támogatása azokat a projektkiadásokat fedezi, melyekre a Magyar Köztársaság jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekre a szükséges pénzalapokat specifikusan kijelölték. A kiadásoknak a jelen határozat I. mellékletében leírt és tervezett munkákhoz kell kapcsolódniuk.

A 1164/94/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2004. július 6. előtt felmerült kiadások nem tekinthetők a Kohéziós Alapból támogathatónak. A projekthez kapcsolódó kiadások 2010. május 30-ig támogathatók.

A projekt becsült kiadásainak ütemezésén alapuló pénzügyi terv a jelen határozat II. mellékletét képezi.

3. cikk

A támogatás számításakor figyelembe vehető kiadás maximális összege: 48.877.968,- EUR.

A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke 75 %. Adott esetben ez az arány figyelembe veszi a “szennyező fizet” elv alkalmazását és a projekt eredményeképpen keletkező bevétel becsült összegét.

Amennyiben egy későbbi értékelés megállapítja, hogy a projektből keletkező bevétel az eredeti becsléshez képest valószínűleg 10 %-kal vagy azt meghaladó mértékben eltér, a támogatás mértékét felülvizsgálják és ennek megfelelően módosítják.

A Kohéziós Alapból származó támogatás maximális összege 36.658.476,- EUR.

4. cikk

1.	A közösségi támogatások kötelezettségvállalásai és kifizetései a 1164/94/EK rendelet 11. cikke, illetve annak II. melléklete C, D és E cikkei szerint történnek.

2.	A támogatás első részletének összege 18.559.866,- EUR és a rá vonatkozó kötelezettségvállalás a 2004-es költségvetés terhére történik. A támogatás fennmaradó részére vonatkozó kötelezettségvállalás ezt követően a projekt előrehaladásának függvényében történik.

3.	Az első előleg kifizetésének összege 7.331.695,- EUR.

4.	Az időközi kifizetésekre a projekt megvalósítás előrehaladása szerint kerül sor, feltéve, hogy a 1164/94/EK rendelet II. mellékletének D cikkében foglalt feltételek teljesülnek.

Az előleg és az időközi kifizetések minden részletének teljes összege nem haladhatja meg a teljes hozzájárulás 80 %-át.

6.	A projekttel kapcsolatos kifizetésekre akkor kerülhet sor, amikor a következő dokumentumokat megküldték a Bizottsághoz, és az elfogadta azokat:

a szennyvízkezelő telep és az iszapkezelő rendszer kapacitásának újraszámítása az aktuális szennyezés terhelési adatokra alapozva,

az új tarifarendszer bevezetésének igazolása, amely egyfelől az egyszerű, háztartásonkénti, m³-re vonatkozó tarifán, másfelől az ipari víz tarifán alapszik, amely megfelel a szennyező-fizet elvnek,

a Projekt Megvalósítási Egység módosított struktúrája.

5. cikk

1.	A 1164/94/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a projektet a Szerződésekkel, az azok alapján elfogadott eszközökkel és a közösségi politikákkal összhangban – beleértve a környezetvédelemre, a közlekedésre, a transzeurópai hálózatokra, a versenyre és a közbeszerzésre vonatkozókat - kell végrehajtani.

2.	Jelen határozat nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy a Szerződés 226. cikke értelmében jogsértési eljárást kezdeményezzen.

6. cikk

A kiadások támogathatóságát a 16/2003/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

7. cikk

A 1386/2002/EK rendelet 8. cikkével összhangban a kifizetések a Bizottságnak benyújtott, a kiadásokról szóló igazolásokon alapszanak.

8. cikk

A projekt pénzügyi ellenőrzése a 1164/94/EK rendelet II. mellékletének G cikke és a 1386/2002/EK rendelet szerint zajlik.

9. cikk

A projekt rendszeres felügyelete és értékelése a 1164/94/EK rendelet 13. cikke, annak II. melléklet B és F cikke és jelen határozat III. melléklete szerint történik.

10. cikk

A Magyar Köztársaság a 621/2004/EK rendelettel összhangban megfelelő nyilvánosságot biztosít a projektnek, azzal a céllal, hogy a közvélemény értesüljön a Közösség pénzügyi támogatással kapcsolatban játszott szerepéről, valamint a lehetséges kedvezményezettek és a szakmai szervezetek értesüljenek a projekt által nyújtott lehetőségekről.

11. cikk

Jelen határozat rendelkezéseinek be nem tartása a támogatás csökkentéséhez, felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezethet, a 1164/94/EK rendelet II. mellékletének G és H cikkével és a 1386/2002/EK rendelet VII. fejezetével összhangban.

12. cikk

Jelen határozat a Magyar Köztársaság kérésére, megfelelő indoklás alapján egyszer módosítható.

13. cikk

Jelen határozat címzettje a Magyar Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

A Bizottság részéről

A Bizottság tagja

ANNEX I

INFORMATION SHEET

Project No: 2004/HU/16/C/PE/002

PROJECT TITLE

Development of the Wastewater Collection and Treatment in Zalaegerszeg Agglomeration

AUTHORITY MAKING THE APPLICATION

Name:

National Development Office

Address:

Pozsonyi u. 56, H – 1133 Hungary

AUTHORITY RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION

Name:

Association of Municipalities for the Development of the Sewer System and the Wastewater Treatment Plant in the Agglomeration of Zalaegerszeg

Address:

Kossuth L. u. 17-19, H – 8901 Zalaegerszeg

PAYING AUTHORITY

Ministry of Finance, NAO Office, Paying Authority

INTERMEDIATE BODY OR BODIES (OTHER THAN PAYING AUTHORITY) TO WHICH THE IMPLEMENTING BODY DECLARES EXPENDITURE)

Ministry of Environment and Water, Development Directorate

Mészáros u. 58/a., H – 1012 Budapest

LOCATION

Zalaegerszeg

Member State:

Republic of Hungary

Region:

West-Transdanubia Region (Nyugat-Dunantul)

Location in urban/rural areas

The project is located in an urban and suburban area

DESCRIPTION

The City of Zalaegerszeg and surrounding 26 villages have a common wastewater collection network and a treatment plant in Zalaegerszeg. All settlements are situated within the catchments area of the Zala River, which is the largest river body flowing into the Lake Balaton. The protection of the Lake Balaton is one of the highest environmental priorities of environmental protection in Hungary and the Zala River valley has been classified amongst the most sensitive areas (I/1 water protection category) of the country. The organic and particularly phosphorus and nitrogen loads of the Lake Balaton derive mainly from the Zala River. One way to protect the lake is to widen the range of settlements on the catchments area supplied by proper sewer network and wastewater treatment, in order to decrease the phosphorus and nitrogen discharge to Zala River.

Physical description

Waste Water Collection

The aim of this project is to provide new sewerage systems for 8 settlements and to extend the existing collection network in Zalaegerszeg and 3 additional villages. Subsequently it will be necessary to extend the biological capacity of the wastewater treatment plant and to provide a new sludge treatment facility.

In general the existing sewage system will be upgraded, in order to deal with the increased capacity need. All of the existing conveyers will remain but part of the existing gravity lines will be replaced by pressure pipelines.

In 8 villages and 5 districts of Zalaegerszeg, which currently have no public sewage system, a new collection system will be built:

Alsónemesapáti (E7)*; Nemesapáti (E8); Kisbucsa (E13); Nemeshetés (S3); Söjtör 	(S9); Pusztaszentlászló (S10); Boncodfölde (W4);  Kávás (W7);  Hatháza (Z3); 	Jánkahegy (Z8); Gálafej (Z9); Egerszeghegy (Z11) ; Gógánhegy (Z14).

In the following villages  and districts of Zalaegerszeg the existing sewer network will be extended or modified:

Kispáli (N1); Bocfölde (S1); Csatár (S2); Andráshida (Z2); Ságod (Z4); Nekeresd 	(Z5); Csács (Z8); Besenyő (Z10); Ebergény (Z16); Szenterzsébethegy (Z17); Vorhota 	(Z19).

* E: Eastern Network; S: Southern Network; W: Western Network; N: Northern Network; Z: Zalaegerszeg Network

In Zalaegerszeg the separation of some illegal rainwater discharges and the replacement of the overloaded main sewer in Zrínyi street by a new pressure pipeline of 4300 meters is foreseen. Also the existing overloaded concrete gravity pipeline in Hock J. Street will be replaced by a by a new parallel pipeline. Finally the project covers the reconstruction of the combined sewer connections in order to transport storm-water and wastewater separately.

Waste Water Treatment

The biological reactor, which is not operating at present, will be transformed into a new BNR line, which would be alike to the existing one. A new equalization tank will be established in order to provide optimal equalization and appropriate amount of readily biodegradable carbon source in the influent wastewater for phosphorus removal. A septic waste receiving station will be installed.

Elements	Scope of works	Features		Receiving station for septic wastewater	The newly built works includes: fine screen, qualitative and quantitative measurement facilities, septic lifting station	Capacity: 300 m3/d		Equalization tank	The existing equalization tank must be equipped with  a dosing device.	Capacity: 1800 m3

Existing capacity is remaining.		Activated sludge treatment processes	Existing line 1 remains as it is. The line 2 actually out of order, must be reconstructed alike to line 1.

Blower capacity will be extended.

New nitrate recirculation pumps will be installed.	Existing Line 1:

Anaerobic: 1 050 m3

Anoxic: 1 672 m3

Aerobic: 8 330 m3.

Line 2 (newly established):

Anaerobic: 1 050 m3

Anoxic: 1 672 m3

Aerobic: 6 530 m3		Secondary clarifier	No changes required only the steel weirs have to be replaced.	Existing capacity is sufficient:

2 x 40-meter diameter Dorr-type clarifiers.		Sludge-recirculation 	Slight modifications are necessary to serve both lines. 	Existing capacity is sufficient.		Tertiary treatment	- New tertiary treatment unit equipped with automated dosing system.

- A new building for the equipment of the sand-filter	Average influent rate:

833 m3/h

Peak influent rate:

1 250 m3/h

Sludge treatment

The sludge treatment facility to be financed by the project consists of a gravity thickener for the excess sludge, further mechanical thickening of the sludge, thermal hydrolysis, anaerobic mesophilic digestion and dewatering of the sludge. The main technological units of the process are:

gravity thickeners (2 existing+ 1 new installation),

thickening/dewatering centrifuges (2 existing units),

thickened sludge storage silo (new),

thermal hydrolysis as a pretreatment (new),

digesters (new),

digested sludge storage tank (existing),

dewatering centrifuges (new),

gasholder (new),

gas flare (new),

biogas utilization system (new).

Through the hydrolysis the sludge will be sterilized with a view to improve its acceptance for use in agriculture.

Intervention by category and subcategory in accordance with section 2 of Annex IV to Regulation (EC) No 1386/2002

Basic infrastructure – Environmental infrastructure – Sewerage and purification (345).

Main monitoring indicators to be indicated

Waste water collection	Sewage systems		 		 	Northeastern regional	Southern 	Zalaegerszeg	Northern	Northeastern	Western		 		 	sewer system	 	 	 	 	 		Pressure pipes (m)	 	 	 	 	 	 	 	 		 	D50	 	 	0	3435	3467	0	1618	760		 	D80	 	 	6823	4015	1635	0	0	732		 	D100	 	 	1357	6776	0	1008	0	0		 	D150	 	 	1045	1822	0	0	0	2125		 	D200	 	 	0	2493	0	300	0	0		Sewer house connection (pcs)	 	0	1148	2633	24	667	199		House pump unit (pcs)	 	0	26	295	0	21	0		Pumping station (pcs)	 	4	13	14	0	2	4		Pump replacement 15 l/s	 	5	2	0	0	0	3		Pump replacement 50 l/s	 	1	2	0	0	0	1		Filter/ventillation	 	 	5	0	0	0	0	0		Filter/odour control system	 	0	12	0	0	0	7

WASTEWATER TREATMENT PLANT		I.   Construction of septic receiving station 	420 m3/d / 100%		II. Upgrading of  secondary treatment  (230 000 PE)	20 000 m3/d / 100%		III. Construction of tertiary treatment (sand filters)	20 000 m3/d / 100%		IV. Sludge treatment

- Sludge thickening

- Sludge stabilization by anaerobic digestion

- sludge dewatering (upgrading)	10 000 kg/d DS / 100%

833 m3/d / 100%

83,3 m3/d / 100%

6 195 m3/a / 100%		V. Ancillary Works/  Items

Construction of new buildings

Additional machinery and equipment

1 Pc / 100%

38 Pc / 100%		OBJECTIVES

protect the water quality of Zala River which is part of the Lake Balaton catchments area,

decrease the groundwater pollution,

increase the living standard of the people,

increase the economical potential and the attraction of the region for the tourism,

convert the odorous wastewater sludge to a favorable yield improver what can be reused in a wide range of agriculture application and subsequently provide that the compounds contained in the sludge should return into the ecological system.

WORK SCHEDULE

Commencement	Completion		Market procurement	01.09.2004	30.04.2006		Construction	01.03.2006	30.05.2009		ECONOMIC AND SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS

A cost benefit analysis was submitted as part of the application. The financial internal rate of return has been calculated at 1,88 % at a discount rate of 5%.

The most important benefits include:

- Increasing the quality of drinking water

- conservation of natural resources

- Increase of tourism potential

Tariffs are planned to be increased by 0,23 €/m3 from the year 2008. The introduction of a unique tariff for all domestic polluters and a separate, higher tariff for industrial waste water are foreseen. Taking into account the tariff increases, the share of drinking and waste water will still affordable (up to 3,4 % of average household incomes).

ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS

Environmental Impact analysis

The environmental permit for the implementation of the project was issued on 17 June 2004 by the Transdanubian Environmental Authority. According to the analysis of the Hungarian authorities the project will have no negative effects on sites included in the Natural 2000 network.

Effects on the environment

The project has the environment as its main focus

TOTAL COST (IN EUROS)

Indicative investment costs of the project:

Item

Total costs (in €)		Sewerage pipelines	26 215 000		Waste Water Treatment Plant	3 130 920		Sludge treatment	4 348 500		Design 	842 362		Supervision 	1 010 831		VAT 	8 886 903		Price contingency 	4 443 452		Total	48 877 968

Total cost: 				48 877 968

Total eligible costs:			48 877 968

Rate of assistance:			75%

Cohesion Fund assistance:		36 658 476

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV

Projekt:		Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt			Szám:		CCI 2004 HU 16 C PE 002																										EURÓ		Év	Kötelezettségek a közösségi költségvetésből	Közösségi hitelek (csak tájékoztatási céllal))			Összes jogosult költség	Kohéziós Alap	Nemzeti Hatóságok	Egyéb				[1]]	[2]	%	Összesen	%	Központi és önkormányzati	Egyéb	[8]	[13]					[3]=[2]/[1]	[4]=[6]+[7]	[5]=[4]/[1]	[6]	[7]				2004	-	18.559.866	-	-	-	-	-	-	-		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2006	-	18.098.610	-	-	-	-	-	-	-		Összesen 	48.877.968	36.658.476	75	12.219.492	25	12.219.492	-	-	 -

Projekt:		Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt			Szám:		CCI 2004 HU 16 C PE 002																										EURÓ		Év	Közkiadások, vagy azzal egyenértékű kiadások, amelyek megfelelnek a Kohéziós Alap támogathatósági feltételeinek	Közösségi hitelek (csak tájékoztatási céllal)			Összes jogosult költség	Kohéziós Alap	Nemzeti Hatóságok	Egyéb				[1]=[2]+[4]+[8]	[2]	%	Összesen	%	Központi és önkormányzati	Egyéb	[8]	[13]					[3]=[2]/[1]	[4]=[6]+[7]	[5]=[4]/[1]	[6]	[7]				2005	901.000	675.750	75	225.250	25	225.250	-	-	EIB-hitelek elbírálás alatt		2006	47.976.968	35.982.726	75	11.994.242	25	11.994.242	-	-	-		Összesen	48.877.968	36.658.476	75	12.219.492	25	12.219.492	-	-	 -

III. MELLÉKLET
FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

A 1164/94/EK rendelet 13. cikke, és a II. melléklet B és F cikke értelmében a Magyar Köztársaság és a Bizottság biztosítják a projekt megfelelő értékelését és felügyeletét.

Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok technikai segítségnyújtás formájában közösségi hozzájárulást kérhetnek a Bizottságtól.

I.	Felügyelet

1.	A felügyelet egy olyan információs rendszer alkalmazását jelenti, amely lehetővé teszi a projekt megvalósításában elért előrehaladás nyomon követését. A felügyelet során a pénzügyi és fizikai mutatókat veszik alapul, amelyek segítségével a projekt megvalósításában elért tényleges előrehaladás összevethető a II. mellékletben meghatározott pénzügyi tervvel és az I. mellékletben felvázolt végrehajtási ütemtervvel.

2.	A projekt megvalósításának felügyelete a következő eszközökkel történik:

(a)	az érintett tagállamok által felállított támogatásfelügyeleti bizottságok által;

(b)	beszámolókkal;

(c)	szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel.

II.	Felügyeleti bizottság

3.	A 1164/94/EK rendelet 13. cikke (6) bekezdésével és II. mellékletének F cikke (3) bekezdésével összhangban a Kohéziós Alapból támogatott magyarországi projektek felügyeletére létrehozott támogatásfelügyeleti bizottság a felelős azon projekt felügyeletéért, amelyre ez a határozat vonatkozik. A Bizottság szabályos időközönként felülvizsgálja a projekt végrehajtását és – ahol szükséges – javaslatot tesz a szükséges kiigazításokra.

4.	A bizottság:

(a)		felügyeli a projekt végrehajtását és biztosítja az abban kitűzött célok elérését, továbbá, hogy a projekt jelen határozat I. és II. mellékletében meghatározott pénzügyi tervvel és munkavégzési ütemtervvel összhangban valósuljon meg;

(b)	a felügyelet eredményeképpen a bizottság egyszer javaslatot tesz a pénzügyi terv és a munkavégzési ütemterv felülvizsgálatára, és jelen határozat bármilyen módosítására;

(c)	adott esetben olyan intézkedéseket javasol, amelyek szükségesek a projekt kitűzött céljainak eléréséhez;

(d)	véleményezi a (6) bekezdésben említett, végrehajtásról szóló éves jelentések tervezetét;

(e)	biztosítja a projekt nyilvánosságát;

(f)	biztosítja a közösségi politikáknak, különös tekintettel a környezetvédelmi politikának való megfelelést;

(g)	bármilyen olyan további kötelezettséget vállal, amelyben a Bizottság és a tagállam közösen megállapodik;

(h)	A bizottság megbeszéléseihez szükséges dokumentumok elvben három héttel a megbeszélés előtt rendelkezésre kell, hogy álljanak.

III.	Beszámolók

5.	A 1164/94/EK rendelet II. mellékletének F cikke (4) bekezdésével összhangban az e határozat I. mellékletében bemutatott projektről szóló beszámolót valamennyi támogatásfelügyeleti bizottság részére megszövegezik.	
A beszámoló a következő információkat tartalmazza:

(a)	a projekt előrehaladása (fizikai és pénzügyi mutatók alapján);

(b)	az eredeti végrehajtási terv bármilyen módosításainak részletei;

(c)	a hátralevő munkálatok becsült ütemtervének kiigazításai, különös tekintettel a munkálatok befejezésének várható időpontjára;

(d)	a felmerült fő technikai és jogi problémák összefoglalása, valamint a megoldásukra hozott intézkedések;

(e)	közbeszerzéssel kapcsolatos információk;

(f)	a projekt nyilvánosságának biztosítására hozott intézkedések összefoglalása.

6.	A projekt fizikai befejezését követő hat hónapon belül, a 1164/94/EK rendelet II. mellékletének F cikke (4) bekezdésével összhangban megfogalmazott záró beszámolót  kell benyújtani a Bizottságnak.	

A közösségi támogatások kifizetésének feltétele a záró beszámoló Bizottság általi jóváhagyása.

IV.	Értékelés

7.	A projekt végrehajtása során a tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére felmérést végezhetnek annak kiderítésére, hogy a projekt megvalósítása az eredetileg megállapított célkitűzéseknek megfelelően halad-e, illetve annak érdekében, hogy a végrehajtáskor tapasztalt problémák figyelembevételével kiigazításokra tegyenek javaslatot.

8.	A projekt befejezését követően annak ex-post felmérését elvégezheti egy, a tagállam és a Bizottság által közösen kijelölt értékelő személy.

V.	Kifizetések

Azon tagállamok esetében, melyek nem tagjai az Euró-zónának, a nemzeti valutában jelentkező kiadások Euróra váltása annak a hónapnak a bizottsági átváltási rátája szerint történik, melyben a kiadást a projekt pénzügyi lebonyolításáért felelős hatóságok számláin regisztrálták. Az ebben az esetben alkalmazandó átváltási rátát a Bizottság hivatalos lapjában (Official Journal), illetve az alábbi honlapon teszik közzé:

http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro.

HL L 130., 1994.5.25., 1. o. (Utoljára módosítva a 1265/1999/EK rendelet által, HL L 161., 1999.6.26., 62. o.)

HL L 248., 2002.9.16., 5. o.

HL L 2., 2003.1.7., 7. r.

HL L 201., 2002.7.31., 5. o.

HL L 98., 2004.4.2., 22. o.

HU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 10	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 6	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 13	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 12	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 0	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 13	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 12	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 12	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 12	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 0	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 10	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 17	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 17	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU

HU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 16	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 10	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 18	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 19	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 18	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 18	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 20	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 13	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 13	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 5	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 14	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 2	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 12	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 0	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 3	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU	 PAGE  \* MERGEFORMAT 1	 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HUHU		 DOCPROPERTY "Classification" \* MERGEFORMAT  	HU