Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről:

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

képviseli a Fejlesztési Igazgatóság részéről:

dr. Donáth Béla  igazgató

(a továbbiakban: Közreműködő Szervezet, vagy KSZ)

másrészről

az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke  csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére

cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19

képviseli: Dr. Káldi Dávid elnök

(a továbbiakban Kedvezményezett)

a mai napon az alábbi feltételekkel:

Tartalomjegyzék:

## I.	Bevezető rendelkezések

- Preambulum

- Fogalom-meghatározások

- A szerződés tárgya

## II.	Pénzügyi rendelkezések

- A támogatás célja

- A támogatás összege, pénzneme

- A beruházás forrásai és ezek finanszírozása

- Rendelkezésre tartási időszak

- A támogatás folyósítása

## III.	A beruházás megvalósítása

- A beruházás megvalósítása (projekt leírása, projektelemek)

- A beruházás jóváhagyott tartalma

- Beszerzések

### IV.		Ellenőrzési és monitoring kötelezettség

- Folyamatos ellenőrzési kötelezettség

- Utólagos ellenőrzési kötelezettség

- Ellenőrzés tűrési kötelezettség

- Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség

- Dokumentáció megőrzési kötelezettség

## V.	A felek egyéb kötelezettségei

# A Kedvezményezett kötelezettségei

# Az KSZ kötelezettségei

## VI.	Biztosítékok, szerződésszegés

# Biztosítékok

# Szabálytalanságok/szerződésszegések kezelése

# Szerződésszegések főbb esetei

VII.   Tulajdonjog és üzemeltetés

VIII.	Több Kedvezményezett jogállása

# Egyetemlegesség

# Szerződéskötési kötelezettség

## IX.	Egyéb rendelkezések

Mellékletek:

- Beruházás leírása

2.	Teljesítési igazolás

3.       A zárójelentés főbb tartalmi elemei

- A rendszeres jelentési kötelezettség főbb tartalmi elemei

- A monitoring jelentések főbb tartalmi elemei (Monitoring Sheet)

- Formanyomtatvány a számla indikátor alapú felbontásához

7.	Formanyomtatvány a számla nyomon követésére a Kedvezményezettnél

8.	Társulási megállapodás

I.	Bevezető rendelkezések

1. Preambulum

1.1 	A felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett Kohéziós Alap támogatás iránti kérelmet nyújtott be a KSZ-hez a 2004 HU 16 C PE 002 „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekt „ beruházás megvalósításához 46 378 000 EUR Kohéziós Alap támogatás megszerzése érdekében.

1.2     A 233/2003. (XII.16.) Korm. rendelet alapján a támogatási szerződés a Kohéziós      Alap esetében a KSZ-nek a Kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. A KSZ feladata – többek között – pénzügyi kötelezettségvállalás adott Kohéziós Alap projekteket magában foglaló előirányzat terhére, támogatási szerződések megkötése a Kedvezményezettel. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) – csatlakozással hatályos - 23/A. §-ának (4) bekezdéséből következően a KSZ köteles a Kedvezményezettel szerződést kötni az Európai Bizottság által jóváhagyott projektekkel kapcsolatos, több évet átfogó kötelezettségvállalásra és az elvállalt társfinanszírozási összeg éves önkormányzati részének biztosítása érdekében.

1.3      	A fenti előzményekre, jogszabályi követelményekre tekintettel a felek a jelen Támogatási szerződést kötik. A felek egymással kapcsolatos jogviszonyukat, a Kohéziós Alap támogatás lebonyolítási rendjére vonatkozó magyar és közösségi szabályokra is figyelemmel a jelen Támogatási szerződés feltételei szerint szabályozzák.

2. Fogalom-meghatározások

2.1 	Beruházás: Az Európai Unió Kohéziós Alap támogatását megpályázó „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekt” című beruházás megvalósítására vonatkozó tevékenység.

2.2 Beszállító: Mindazok a belföldi és külföldi természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, vállalkozók, eladók, illetve egyéb szolgáltatást nyújtók, amelyektől/akiktől a Kedvezményezett a beruházás megvalósítása érdekében bármilyen szolgáltatást igénybe vesz.

2.3 Beszállítási szerződés: A Kedvezményezett és a beszállítók között a 2.1 pont értelmében vett beruházásra kötött vállalkozási, szállítási, adás-vételi, építési, szolgáltatási, beszerzési vagy egyéb szerződés

2.4 KSZ, Közreműködő Szervezet: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium keretén belül létesített Fejlesztési Igazgatóság, a Kohéziós Alapból támogatott magyarországi környezetvédelmi projektek lebonyolítását végző koordináló és felügyelő szervezet.

2.5 Lebonyolítási számla: A Magyar Államkincstár keretén belül a beruházásra tekintettel  projektenként létesített pénzforgalmi, lebonyolítási számla.

2.6 Monitoring Bizottság: Egy adott nemzetközi program keretében érkező források, valamint a hazai támogatások felhasználásának figyelemmel kísérését végző szervezet.

2.7  Támogatás: A Kohéziós Alapból az adott beruházás Elszámolható költségeihez nyújtott az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott mértékű hozzájárulás és a kapcsolódó állami társfinanszírozás.

2.8	Támogatási szerződés: A Kohéziós Alapból történő támogatásnak a Kedvezményezett részére való biztosításának, illetve a Kedvezményezett részéről való igénybevételének feltételeit szabályozó, a KSZ és a Kedvezményezett között létrejött szerződés

2.9 Kedvezményezett/Kedvezményezettek: A támogatás címzettje, a támogatott projekt fizikai megvalósítását a KSZ ellenőrzése mellett végző szervezet, a  jelen szerződés értelmezésében az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke  csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére”

2.10 ÁFA: Az általános forgalmi adóról szóló mindenkori jogszabályok szerint a beszállításokat terhelő adó.

2.11 El nem számolható költségek: A beruházás azon kiadásrésze, amelyet az Európai Bizottság a 2003. január 6-i 16/2003/EK rendelet alapján nem ismer el támogatható költségként. A El nem számolható költségeket kizárólag a Kedvezményezett viseli, azok finanszírozására Támogatás nem áll rendelkezésre

2.12  Elszámolható költségek: A beruházás azon kiadásrésze, amelyeket az Európai Bizottság a  2003. január 6-i 16/2003/EK rendelet alapján bevenni enged a projekt támogatható költségei közé, és ilyen költségek finanszírozására – állami társfinanszírozás mellett – Kohéziós Alap támogatást nyújt.

2.13 Saját rész (önkormányzati önrész): A Kedvezményezettnek az elszámolható költségek finanszírozására nyújtott hozzájárulási aránya, amellyel a Kedvezményezett kiegészíti a Kohéziós Alap támogatást, illetve az állami társfinanszírozást.

2.14 Irányító Hatóság: A Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására és koordinálására kijelölt szervezeti egység.

2.15  Szakmai teljesítést igazoló: Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek. c) pontja szerint megjelölt személy.

2.16 Érvényesítő: Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek. d) pontja szerint megjelölt személy.

2.17  Bizottsági Határozat: Az Európai Bizottságnak a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási kérelem elfogadásáról hozott határozata, amely tartalmazza a támogatás arányát, a pénzügyi tervet, valamint a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket és feltételeket.

2.18  Kifizető Hatóság: Az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóságok által biztosított adatokon alapuló átutalás igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint  az Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet.

2.19  Társulási/Konzorciumi szerződés: A kedvezményezett települések egymás közötti jogviszonyát szabályozó szerződés.

2.20	EKKE: Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység, mely a Nemzeti Fejlesztési Hivatalon belül működik.

2.21 Szabálytalanság: a Pénzügyi Megállapodás vagy a vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek bárminemű megszegése, amely egy olyan gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából adódik, aki egy jogosulatlan kiadási tétel által károsítja, vagy károsíthatná a Közösségek általános költségvetését.

2.22 Többletköltség: A beruházás elszámolható költségeihez kapcsolódó költségtúllépés, kivéve a műszaki tartalom változását és/vagy a kivitelezés hiányosságára visszavezethető költségtúllépést, valamint a beszállítói számla késedelmes kifizetésével összefüggő jogkövetkezményeket. Az ilyen költség finanszírozása a központi költségvetésből és a Kedvezményezett költségvetéséből az Elszámolható költségnek az EU támogatás nélkül számított finanszírozási arányában történik.

3. A szerződés tárgya

3.1 	A KSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett számára a jelen szerződés feltételei szerint biztosítja a Támogatást a Beruházás megvalósításához.

3.2 	A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást az Európai Bizottság által megadott határidőre  megvalósítja. A Kedvezményezett kijelenti, hogy ismeri a Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó  előírásokat,  és vállalja, hogy ezeknek, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a támogatást csak és kizárólag a beruházás megvalósítása érdekében a jelen szerződés feltételei szerint használja fel. A KSZ a jelen szerződés aláírását követően, a Kedvezményezett kérésére, rendelkezésére bocsátja a Kohéziós Alapból támogatott projektek lebonyolítására vonatkozó előírások listáját. Valamely nem nyilvánosan elérhető és a KSZ részéről át nem adott előírás figyelmen kívül hagyása a Kedvezményezettnek semmilyen körülmények között sem róható fel.

3.3     A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás határidőben történő megvalósítása, illetve a támogatás szerződésszerű felhasználása érdekében egymással a jelen szerződés hatálya alatt messzemenően együttműködnek.

Az együttműködés keretében a Kedvezményezett köteles ellátni a KSZ részéről a Kedvezményezettre átruházott feladatokat. A KSZ az 1/2004 (I.5.) Korm. rendelet 28. § (2) bek. szerint az alábbi feladatok átruházására jogosult:

- a projekt támogatási kérelem összeállítása;

- pénzügyi kimutatások és előrejelzések kidolgozása;

- a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása;

- az EMIR-ben (Egységes Monitoring Informatikai Rendszer) naprakész, a monitoring jelzőszámokhoz, valamint az értékeléshez szükséges adatok folyamatos rögzítése.

A felek rögzítik, hogy az a) bekezdés szerinti kérelem összeállítását a KSZ átruházta a Kedvezményezettre.

A közbeszerzési eljárások (c) bekezdés) szerinti feladatait KSZ a jelen szerződés 11. pontja, illetve a vonatkozó jogi előírások keretei között részlegesen ruházza át.

Az egyes feladatok átruházásának mindenkori mértékét és ezek ellátásának feltételeit a felek jelen szerződésben rögzítik.

## II.	Pénzügyi rendelkezések

4. A támogatás célja, jellege

4.1 	A támogatás célja a 1. sz. mellékletben részletezett

- 2004 HU 16 C PE 002 számú,

-	Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekt környezetvédelmi célú,

- 36 658 476,- EUR értékben  Kohéziós Alapból támogatható,

- „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke  csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” tulajdonú,

- 2010.december 31-ig megvalósuló,

- Magyarország, Nyugat-Dunántúli Régió, Zala megye földrajzi elhelyezkedésű

beruházás finanszírozása.

4.2 	A Támogatás vissza nem térítendő támogatás.

4.3 	A Támogatásból finanszírozott beszállítások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.

5. A támogatás összege, pénzneme

5.1 	A beruházás – ÁFA-t tartalmazó – bruttó összköltsége 48.877.968,- EUR, azaz Negyvennyolcmillió-nyolcszázhetvenhétezer-kilenszázhatvannyolc EUR. Ebből a támogatás maximális összegének kiszámításához alapul vett, a jelen szerződés 2.12 pontjában megjelölt Kohéziós Alap támogatási szabályok szerint Elszámolható maximális beruházási költség 36.658.476,- EUR, azaz Harminhatmillió-hatszázötvennyolcezer-négyszázhetvenhat  EUR.

  - A Kohéziós Alap támogatás maximális összege az Elszámolható költségek 75 %-a,  36.658.476,- EUR, azaz Harminhatmillió-hatszázötvennyolcezer-négyszázhetvenhat EUR.

  - A Kohéziós Alap támogatáshoz kapcsolódó  állami társfinanszírozási hányad az Elszámolható költségek 15%-a, 7.331.695-EUR, azaz Hétmillió-háromszázharminegyezer-hatszázkilencvenöt EUR.

  - A Kedvezményezett saját része az Elszámolható költség 10 %-a, 4.887.797-EUR, azaz Négymillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-hétszázkilencvenhét EUR.

  - A jelen szerződés szerint nyújtott Támogatás kifizetése EUR-ban történik. A Kedvezményezett köteles a Beszállítási szerződéseket EUR-ban megkötni.

6. A beruházás forrásai és ezek finanszírozása

  - A beruházás forrásai

Az elszámolható költségek körében a források megosztása a következő:

- Kohéziós Alap támogatás 75%

- Állami társfinanszírozási hányad 15%

- Kedvezményezett saját része 10%.

6.2    A Kedvezményezett vállalja az összes el nem számolható költség finanszírozását.

6.3   	A beruházás költségtúllépésének finanszírozása nem hárítható át a Kohéziós Alapra. A Kedvezményezettnek felróható okból szükséges műszaki tartalom változására és/vagy a kivitelezés hiányosságára visszavezethető költségtúllépéseket a Kedvezményezett önállóan köteles finanszírozni. Az igazolt Többletköltség finanszírozása a központi költségvetésből és a Kedvezményezett költségvetéséből az Elszámolható költségnek az EU támogatás nélkül számított finanszírozási arányában történik. Ettől eltérően csak különösen indokolt esetben, a Kedvezményezett írásbeli kérelme, valamint a KSZ javaslata alapján az Irányító Hatóság egyedi döntése rendelkezhet.

6.4    A beruházás forrástérképe a következő:

| A beruházás forrásai | /EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Támogatás a Kohéziós Alapból | 36.658.476,- | 75 |
| Központi költségvetési támogatás | 7.331.695,- | 15 |
| Önkormányzati saját forrás | 4.887.797,- | 10 |
| Összes támogatható beruházási költség (Elszámolható költségek) | 48.877.968,- | 100 |
| Nem támogatott költségek (El nem számolható költségek) | 0,- | 0 |
| Várható összes nettó beruházási költség | 39.102.374,- |  |

  - A Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges saját részt a mindenkori beszállítói számla kifizetésének esedékességét megelőző 20. munkanapig a KSZ által megadott lebonyolítási számlára hiánytalanul átutalja, és az átutalás megtörténtéről az adott átutalási megbízás másolati példányának megküldésével egyidejűleg értesíti KSZ-t.

7. A finanszírozás rendelkezésre tartása

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kohéziós Alap támogatási rendjében a támogatás igénybevételének hiánya, a munkák megkezdésének vagy a munkák hatósági engedélyezésének nyilvánvaló késedelme, illetve általában minden olyan körülmény fellépése esetén, amely alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás nem éri el célját, az Európai Bizottság kezdeményezheti a támogatás csökkentését, felfüggesztését vagy törlését. Nem tekinthető szerződésszegésnek KSZ részéről, amennyiben ilyen esetekben a Támogatás folyósítását felfüggeszti, vagy megtagadja.

  - A Kedvezményezett köteles minden olyan körülményről tájékoztatni  KSZ-t, amely a beruházás megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti.

  - KSZ köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kedvezményezettet, amennyiben az Európai Bizottság a támogatás csökkentése, felfüggesztése vagy törlése iránt intézkedett, vagy ilyen intézkedés kezdeményezéséről szerez tudomást.

  - A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy az Európai Bizottság a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 7 éven belül jogosult felülvizsgálni a Kohéziós Alap támogatás  felhasználását és szükség esetén megfelelő pénzügyi korrekciót előírni. Ez a határidő bírósági eljárás vagy az Európai Bizottság kezdeményezése esetén felfüggeszthető. Az Európai Bizottság felülvizsgálatának, illetve általában a támogatás szabálytalan felhasználásának kockázata a Kedvezményezettet  terheli.

8. A támogatás folyósítása

A folyósítás ütemezése, módja:

8.1 	A folyósítás csak a közösségi előírások feltételeinek teljesítése esetén, a  KSZ-szel egyeztetett mindenkori beszállítási szerződésekben szabályozott fizetési ütemezésnek megfelelően teljesítmény-, illetve előrehaladással arányosan történik.

8.2         	Az utolsó számlát a Kedvezményezettnek legkésőbb a beruházás költségeinek elszámolhatóságára (eligibility) a Bizottsági Határozat meghatározott határidőt megelőző 3. hónapig kell KSZ részére megküldeni.

8.3	A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a Kohéziós Alap támogatás összegének utolsó 20 %-a csak a beruházás befejezése után és az Európai Bizottság igényeinek megfelelő  zárójelentésnek az Európai Bizottság részére  történő  benyújtását, és annak a Bizottság által történő jóváhagyását követően kerül átutalásra. A Kedvezményezettnek a zárójelentést legkésőbb a beruházás költségeinek elszámolhatóságára (eligibility) a Bizottsági Határozatban meghatározott határidőt megelőző 1. hónapig kell a KSZ számára benyújtani. A Magyar Államnak a zárójelentést legkésőbb a beruházás költségeinek elszámolhatóságára (eligibility) a Bizottsági Döntésben meghatározott határidőtől számított 6 hónapon belül kell az Európai Bizottság számára benyújtani. Az utolsó 20 % a Kohéziós Alap forrás jóváírásáig költségvetési forrásból kerül megelőlegezésre. Ha a Kedvezményezett a zárójelentés határidőre történő benyújtását elmulasztja, az utolsó 20 % átmeneti finanszírozása a Kedvezményezettet terheli. A zárójelentés főbb tartalmi követelményeit jelen szerződés 3. számú melléklete, valamint a 1164/94EK rendelet II. mellékletének F szakasza tartalmazza.

8.4       	A Kohéziós Alap támogatás terhére kizárólag a beruházással kapcsolatban felmerült és a vonatkozó  támogatási kérelemnek az Európai Bizottság által történő befogadásának időpontját követő időszakban keletkezett költségek számolhatók el.

8.5 	A Kedvezményezett nem jogosult a támogatás összegét saját számlájára igényelni. A támogatás terhére KSZ kizárólag a beszállítók számára közvetlenül jogosult kifizetést teljesíteni.

8.6	A Kedvezményezett köteles kitölteni és KSZ részére elektronikus úton megküldeni jelen szerződés 7. melléklete szerinti formanyomtatványt, minden egyes számla Kedvezményezetthez történő első beérkezését követő két napon belül.

8.7 	A Kedvezményezett a támogatás összegéből kifizetést a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti teljesítési igazolás és a 6. sz. melléklete szerinti számla indikátor alapú felbontására formanyomtatványok kitöltésével jogosult kezdeményezni.  Minden egyes teljesítési igazolás és számlafelbontás mellékleteként a Kedvezményezett köteles a számla kibocsátását követő 15 napon belül megküldeni KSZ részére:

- a kifizetni kért beszállítói számla, illetve számlák 2 eredeti példányát,

- a kifizetni kért számlákra vonatkozóan a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy a számlák a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Kedvezményezett köteles adott esetben minden további, az Európai Bizottság részéről a fizetés feltételeként megkövetelt nyilatkozat, dokumentáció, adatszolgáltatás stb. csatolására.

###### A folyósítás feltételei

8.8	A támogatás terhére kifizetés csak az alábbi feltételek teljesülését követően történhet:

8.8.1	Az Európai Bizottság a Kohéziós Alap támogatást jóváhagyta.

8.8.2	A kifizetéshez szükséges fedezet (a Kohéziós Alap támogatás, az állami társfinanszírozási hányad és az önkormányzati saját rész) a projekt lebonyolítási számlán rendelkezésre áll.

8.8.3	Az állami társfinanszírozási összegekre vonatkozóan a vonatkozó jogszabályok szerinti kifizetési feltételek (szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás ellenjegyzése, utalványozás) teljesültek.

8.8.4   	Az operatív tevékenységgel kapcsolatos adatokat az Egységes Monitoring Információs Rendszerbe (EMIR) hiánytalanul rögzítették.

8.8.5	A Beszállítási szerződés(ek) aláírása megtörtént, az aláírt szerződések kifizetés előtt rendelkezésre állnak.

8.8.6	A Beszállítók által vállalt mindenkori biztosítékok időarányosan rendelkezésre állnak.

8.8.7	A beruházás megkezdéséhez, a folyamatos munkavégzéshez, stb. szükséges valamennyi jogerős és végrehajtható hatósági engedély időarányosan rendelkezésre áll.

8.8.8	A Kedvezményezett Könyvvizsgálójának nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a Kedvezményezett számviteli rendje megfelel a jogszabályoknak.

8.8.9	A Beszállítói számla megfelel a Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó és a jelen szerződés szerinti előírásoknak.

8.8.10	A mindenkori közösségi előírások szerinti, illetve az Európai Bizottság által megkövetelt kifizetési feltételek teljesültek.

8.8.11	A folyósítási feltételek teljesítéséért valamennyi aláíró fél saját feladatkörében felelős.

## III.	A beruházás megvalósítása

9.	A beruházás megvalósítása (projekt leírása, projektelemek)

9.1        A beruházás leírását, az egyes projektelemek beruházási tartalmát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

9.2     	A Kedvezményezett – jelen szerződésből folyó tájékoztatási kötelezettsége körében – azonnal tájékoztatja KSZ-t a Beruházás befejezésének tervezett határidejében bekövetkezett változásról és a változás okairól.

10. A beruházás jóváhagyott tartalma

10.1 	A Kedvezményezett nem jogosult egyoldalúan eltérni a beruházás jóváhagyott tartalmától.

10.2 	A beruházás műszaki tartalmának, műszaki dokumentációjának, illetve a megvalósítás bármilyen egyéb módosításához a Kedvezményezett köteles KSZ előzetes írásbeli jóváhagyását beszerezni. KSZ a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben a kívánt eltérés a támogatás eredeti céljától nyilvánvalóan eltér, vagy ha a módosításhoz az illetékes hatóságok vagy az Irányító Hatóság nem járulnak hozzá.

10.3 	A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi IH, KSZ és adott esetben az Európai  Bizottság számára, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni.

10.4 	A Kedvezményezett saját költségén köteles biztosítani, hogy a beruházás megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a beruházás érdekében, illetve a jelen szerződés teljesítésének keretén belül történő felhasználására. E jogokat a Kedvezményezett olyan terjedelemben köteles megszerezni, hogy jogosított legyen adott esetben e jogok felhasználását az ellenőrzés és a monitoring tevékenység érdekében a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság részére is lehetővé tenni.

11. Közbeszerzés

A KSZ a beruházással összefüggő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatait a jelen fejezet szerinti mértékben átruházza a Kedvezményezettre. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok átadása nem szünteti meg vagy korlátozza a KSZ Beszállítói számlák kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségét és feladatait. A közbeszerzési eljárásokban való együttműködés elveit és szabályait a felek következők szerint rögzítik:

11.1   A Kedvezményezett a közbeszerzéseit és a Beszállítók kiválasztását (tervezés-kivitelezés, műszaki ellenőri, PR, eszközbeszerzés, stb.) a versenyeztetés elvének érvényre juttatásával, a hatályos jogszabályoknak és az érvényes beruházási okmányoknak megfelelően intézi, készíti elő és folytatja le. Ennek során a Kedvezményezett köteles messzemenően együttműködni a KSZ-szel, és a versenyeztetéssel összefüggésben a KSZ által a Kedvezményezettre delegált feladatokat és jogokat a hazai közbeszerzési jog, a KSZ, az Európai Bizottság szakértőinek a versenyeztetéssel, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos ajánlásai, előírásai, stb. alkalmazásával ellátni, illetve gyakorolni.

11.2	 Részvétel a Kedvezményezett közbeszerzési eljárásában

A felhívást és a dokumentációt a Kedvezményezett állítja össze – ha szükséges – szakértők közreműködésével. A Kedvezményezett köteles a KSZ véleményét beszerezni, és figyelembe venni a felhívás, valamint a dokumentáció véglegesítése során. A Kedvezményezett a hirdetmények Közbeszerzések Tanácsához történő benyújtását megelőzően a közbeszerzési törvény (kbt.) alapján meghatározott előzetes összesített tájékoztatót, a végleges felhívást és dokumentációt köteles KSZ-nek jóváhagyásra megküldeni. Kedvezményezett elfogadja, hogy a KSZ a részére véleménynyilvánítás, illetve jóváhagyás céljából megküldött felhívást és  dokumentációt minőségellenőrzést végző független szakértővel megvizsgáltatja, aki szakértői jelentést készít a KSZ részére, valamint megküldi azt az EKKE részére is.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a kbt. alapján az előző évre vonatkozó, éves statisztikai összegzést megküldi tájékoztatásképpen a KSZ részére legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig.

A KSZ jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

A Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Kedvezményezett nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük, figyelembe véve a kbt. vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezéseit az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezettekkel kapcsolatban.

A Kedvezményezett köteles 2005. január 1-től hivatalos közbeszerzési tanácsadót alkalmazni a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárások során a felhívás és a dokumentáció elkészítésében, valamint bevonhatja a bíráló bizottságba is.

Az ajánlatok elbírálását a KSZ által jóváhagyott értékelő bizottság végzi. Az értékelő bizottság elnökét és titkárát, akik szavazati joggal nem rendelkeznek, a KSZ jelöli, továbbá a KSZ és az Irányító hatóság jogosult legalább egy-egy szavazó tagot delegálni az értékelő bizottságba. Az értékelő bizottságban szavazati joggal részt vesz a Kedvezményezett. Az EU támogatással megvalósuló beszerzések értékelésében szavazati jog nélkül vesz részt az EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE) által delegált egy személy (megfigyelő), akinek feladata, hogy a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának szabályosságát ellenőrizze a hatályos jogszabályok tekintetében, felhívja a figyelmet az esetleges szabálytalanságokra, jelentést készít az értékelésről a bíráló bizottság elnöke és a KSZ vezető részére.

Felek egyetértenek abban, hogy az értékelő bizottság munkájának részletes és mindenre kiterjedő előzetes szakmai értékelésen kell alapulnia, és – ha szükséges – a Kedvezményezett ilyen vizsgálatok és elemzések elkészítése céljából szakértő(ke)t vehet igénybe az értékelési szakaszban.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a közbeszerzési szabályzatában megfelelően megjeleníti az arra jogosult kormányzati szervek előbbiek szerinti delegálási jogát a Kohéziós Alap által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásait értékelő testületekben való részvételük biztosítása érdekében.

Bármely, nem a Kedvezményezett által delegált szervezet vagy személy tekintetében, amely (aki) az ajánlatok értékelésében szavazó vagy nem szavazó tagként vesz rész, a mindenkor hatályos jogszabályok és a Kedvezményezett közbeszerzési szabályzata szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

11.3      A beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés

A legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel a Beszállítási szerződés azt követően köthető meg, hogy a szerződést a KSZ vezetője ellenjegyezte. A szerződés ellenjegyzése a KSZ részéről azt jelenti, hogy a KSZ a Beszállítási szerződés tartalmát elfogadta, és az alkalmas a Kedvezményezett nevére szóló beszállítói számlák befogadására és kiegyenlítésére szerződésszerű teljesítés és számlázás esetén.

A közbeszerzési eljárás során a szerződéskötésre jogosult ajánlattevővel a Kedvezményezett köti meg – saját nevében – a Beszállítási szerződést. A szerződéskötésnél a Kedvezményezett részéről kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre a Kedvezményezett belső intézkedésében megjelölt személyek jogosultak. A KSZ jogosult ezen belső intézkedéseket – a Kedvezményezett részéről aláíró személyek ilyen jogosultságának megállapítása végett – megismerni.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beszállítási szerződés aláírása és ellenjegyzése során úgy működnek együtt, hogy a szerződés létrejötte az ajánlati, illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőben történjen meg.

A Beszállítási szerződés teljesítése során a Kedvezményezett köteles folyamatos műszaki ellenőrzést és, a fizetésekre vonatkozóan, folyamatos pénzügyi ellenőrzést biztosítani. A Kedvezményezett a Beszállítási szerződés szerinti jogait köteles következetesen érvényesíteni, ennek keretén belül a beszállító által nyújtandó biztosítékokat határidőben megkövetelni, szerződésszerűségüket megvizsgálni és KSZ kérésére KSZ-nek bemutatni. A Beszállítási szerződésből eredő jogairól a Kedvezményezett a KSZ előzetes hozzájárulása nélkül nem mondhat le. A Beszállítási szerződés módosítása, különös tekintettel a Kedvezményezett számára hátrányosabb feltételek elfogadása (áremelés, beszállítói többletigény, szavatossági, jótállási kérdések stb.) kizárólag a KSZ előzetes jóváhagyásával történhet.

11.4	Beszállítói számlák

A beszállítói számlák címzettje a Kedvezményezett, azonban a számlák kiegyenlítéséről a KSZ köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok szerint. A számlák szakmai ellenjegyzése és érvényesítése, a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése után a Kedvezményezett feladatkörébe tartozik. Bármely szerződésszerű (teljesítésre alkalmas és igazolt) beszállítói számla késedelmes kifizetésével összefüggő jogkövetkezmény (pl. késedelmi kamat stb.) esetén a felelősséget az a fél viseli, amelyik annak bizonyíthatóan okozója. Az egyik félnek sem felróható okból következő jogkövetkezményt a felek Többletköltségként viselik.

#### IV.	Ellenőrzési és monitoring kötelezettség

12. Folyamatos ellenőrzési kötelezettség

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás célhoz kötött és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére a KSZ és az Európai Bizottság különös hangsúlyt helyez. A KSZ ennek megfelelően a támogatás felhasználásával kapcsolatban átfogó ellenőrzési joggal rendelkezik.

  - A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok pénzügyi ellenőrzése a magyar jogi előírásoknak megfelelően történhessék. Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles a beruházás teljes időtartamára könyvvizsgálót alkalmazni. A KSZ elfogadja a beruházás kapcsán eljáró könyvvizsgálónak a Kedvezményezett állandó könyvvizsgálóját, akit a Kedvezményezett a reá vonatkozó mindenkori jogszabályok alapján bíz meg.

  - A Kedvezményezett köteles szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, illetve a KSZ valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság kívánsága szerint ad hoc célellenőrzéseket végezni és ezek eredményéről megfelelő részletességgel beszámolni.

  - A Kedvezményezett köteles megfelelő képviseletről gondoskodni a KSZ által szervezett Monitoring Bizottságban.

13. Utólagos ellenőrzési kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 7 évig a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság igényének megfelelően utólagos ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni. Utólagos ad-hoc ellenőrzési kötelezettség mind a támogatás felhasználása, mind a beruházás műszaki paraméterei tekintetében elrendelhető.

  - Mind a folyamatos, mind az utólagos ellenőrzési kötelezettség teljesítésével összefüggésben a Kedvezményezettnél felmerülő költségek a Kedvezményezettet terhelik.

14. Ellenőrzés tűrési kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 7 évig tűrni és segíteni a KSZ, valamint az Európai  Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.

  - Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében a Kedvezményezett köteles adott esetben – előzetes értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre a beruházással összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni.

  - A KSZ nem rendelhet el és nem végeztethet olyan ellenőrzést, amely túlmutat a támogatás célhoz kötöttségének ellenőrzésén, vagy amely más módon súlyosan akadályozza a beruházás megvalósítását, vagy sérti a Kedvezményezett érdekeit.

  - A pénzügyi ellenőrzések eredményessége érdekében a Kedvezményezett köteles számviteli rendjét úgy megállapítani, szükség esetén megfelelően kiegészíteni és olyan elkülönített pénzügyi nyilvántartási rendet kialakítani, amely a támogatás felhasználásának gyors és hatékony ellenőrzése érdekében lehetővé teszi:

- az összesített kiadások minden egyes tételének és az azokat alátámasztó bizonylatoknak az azonosítását,

- a teljesítések és kifizetések, valamint a nyilvántartásba vétel időpontjainak nyomon követését,

- a tervezési és jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a KSZ-szel közösen kialakított struktúrának megfelelően csoportosított adatok naprakész biztosítását.

  - Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a Kedvezményezett köteles megtéríteni az általa meghiúsított, megakadályozott vagy hátráltatott ellenőrzés költségeit, így különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit. Ezen túlmenően a Kedvezményezett az ellenőrzéstűrési kötelezettség minden egyes megsértése esetén 1.000.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles.

Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha a megfelelően előre egyeztetett ellenőrzési időpontban a Kedvezményezett nem biztosítja például a helyszínre való bejutás lehetőségét, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, a pénzügyi, számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak, a beruházás kivitelezésének ellenőrizhetőségét, a megfelelően felkészült szakmai személyzet közreműködését, vagy bármilyen más a támogatás szerződésszerű felhasználásával összefüggő és a Kedvezményezett birtokában lévő okirat, adat átadását, stb.

  - A KSZ jogosult az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén a jelen szerződés 20. fejezete szerinti szankciók alkalmazására is.

15. Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 7 évig a KSZ, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság által kért, a támogatás felhasználásával illetve a beruházás megvalósításával kapcsolatos adatokat haladéktalanul közölni.

  - A Kedvezményezett köteles rendszeres tájékoztatást nyújtani KSZ-nek a beruházás megvalósításáról, melynek keretében köteles az EMIR rendszerhez szükséges mindenkori adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, továbbá az 5. számú mellékletnek megfelelően meghatározott tartalommal félévenként monitoring jelentést készíteni és benyújtani, illetve a 4. számú melléklet szerint előrehaladási jelentéseket benyújtani a KSZ részére.

  - A támogatás felhasználásával, illetve a beruházás megvalósításával kapcsolatos média megjelenések során a Kedvezményezett köteles megfelelően tájékoztatni a nyilvánosságot a támogatás jellegéről, eredetéről, céljáról. A Kedvezményezett általában köteles a beruházással kapcsolatos valamennyi PR és médiaszereplést, az Európai  Bizottság által megkívánt tájékoztató- és emléktáblák elhelyezését stb. KSZ-szel előzetesen egyeztetni.

  - A Kedvezményezett köteles a beruházással kapcsolatos minden média megjelenést és civil tájékoztatást megfelelően dokumentálni, továbbá a fontosabb, illetve a média által közvetített, vagy jelentősebb helyi rendezvényről az Európai  Bizottság képviselőinek esetleges részvétele érdekében megfelelő időben tájékoztatni KSZ-t.

16. Dokumentáció megőrzési kötelezettség

  - A Kedvezményezett köteles a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi és műszaki dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

  - Szigorúbb magyar előírások hiányában a Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi bizonylatot és háttér dokumentumot a záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 7 évig megőrizni. Ez a határidő bírósági eljárás esetén vagy az Európai Bizottság kezdeményezésére meghosszabbodik.

  - KSZ kérésére a Kedvezményezett köteles a megőrzött bizonylatokból a kért bizonylatot, vagy több, adott esetben valamennyi bizonylatot KSZ rendelkezésére bocsátani.

  - A megőrzési kötelezettség megsértése esetén a Kedvezményezett köteles megtéríteni az ezáltal meghiúsított, megakadályozott vagy hátráltatott ellenőrzés költségeit, így különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit. Ezen túlmenően a Kedvezményezett a megőrzési kötelezettség minden egyes megsértése esetén 1.000.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles.

A megőrzési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha a megfelelően előre egyeztetett ellenőrzési időpontban a Kedvezményezett nem biztosítja például a bizonylatokhoz való hozzáférés lehetőségét, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, a pénzügyi- számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak helyszíni megtekinthetőségét, másolatok készítését, a bizonylatok ellenőrizhetőségét, a beruházás kivitelezésére vonatkozó műszaki és egyéb dokumentáció megtekinthetőségét, másolatok készítését és ellenőrzését, a megfelelően felkészült szakmai személyzet közreműködését, vagy bármilyen más a támogatás szerződésszerű felhasználásával összefüggő okirat, birtokában lévő adat átadását, lemásolását, stb.

  - A KSZ jogosult a megőrzési kötelezettség megsértése esetén a jelen szerződés 20. fejezete szerinti szankciók alkalmazására is.

## V.	A felek egyéb kötelezettségei

17. A Kedvezményezett kötelezettségei

17.1 	A Kedvezményezett kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a KSZ hozzájárulása nélkül a beruházás műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítja,

17.2     	A Kedvezményezett köteles KSZ-t előzetesen tájékoztatni, amennyiben a beruházással létrejövő rendszer üzemeltetését érintő szerződést kíván kötni. KSZ igényelheti a Kedvezményezettől, hogy megismerje az üzemeltetésre vonatkozóan kiírandó közbeszerzési eljárás dokumentációját, feltéve hogy az üzemeltető kiválasztása közbeszerzéssel történik, valamint a létrejövő szerződés tervezetét. A KSZ jogosult egy személyt delegálni a pályázatértékelő testületbe.

17.3 	  Kedvezményezett vállalja és kijelenti, hogy

- jogosult a jelen szerződés aláírására, és rendelkezik valamennyi a szerződés aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazással,

- a jelen szerződés teljesítése korábbi más szerződéseibe, kötelezettségvállalásaiba nem ütközik,

- nincs ellene olyan folyamatban lévő per, hatósági eljárás, stb. amely a jelen szerződés teljesítésére kihatna,

- nincs ellene adósságrendezési, csőd- vagy felszámolási eljárás, és ilyen eljárás kezdeményezéséről nincs tudomása,

- közterheit a jövőben is - a vonatkozó jogszabályok szerint - előírásszerűen fizeti,

- az EMIR rendszerhez szükséges mindenkori adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz

- az Önkormányzati saját rész összegét, valamint az El nem számolható költségek megfizetését biztosítja,

- a Támogatás összegét kizárólag a beruházás megvalósítására kívánja és köteles felhasználni,

- a KSZ-nek átadandó mindenkori mérlegek, beszámolók, adatok, jelentések, stb. hitelesek és teljesek,

- haladéktalanul tájékoztatja KSZ-t a bekövetkező felmondási eseményekről,

- szervezetében, működésében, gazdálkodásában, tulajdoni helyzetében bekövetkezett minden lényeges és meghatározó változást haladéktalanul közöl KSZ-szel,

- belső szabályozásában és szerződéseiben a Támogatással kapcsolatos személyi és anyagi felelősséget megfelelően szabályozza.

18. A KSZ kötelezettségei

  - KSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti koordinációs, tájékoztatási, ellenőrzési, lehívási, fizetési stb. kötelezettségeit mindenkor határidőben, ilyen határidő hiányában a Kedvezményezettel megállapodva ésszerű határidőn belül teljesít

  - KSZ köteles továbbá jelen szerződés szerinti együttműködési, valamint tájékoztatási kötelezettségét maradéktalanul teljesíteni.

## VI.	Biztosítékok, szerződésszegés

19. Biztosítékok

19.1   A Kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a jelen szerződés megszegéséből eredő pénzügyi kötelezettségeit és tartozását a KSZ az Áht. 13/A § (8) bekezdése alapján jogosult adók módjára behajtatni.

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Beszállítási szerződés(ek)ben a beszállító terhére előírt szerződéses garanciák (kötbér, stb.), pénzügyi biztosítékok biztosításától, illetve rendelkezésre bocsátásától és érvényesítésétől a KSZ hozzájárulása nélkül nem tekinthet el.

20. Szabálytalanságok/szerződésszegések kezelése

  - A támogatás bármilyen esetleges túlfizetése, szerződésellenes felhasználása vagy egyéb szerződésszegés esetén a Kedvezményezett köteles a szerződésszerű állapotot a KSZ által megszabott megfelelő határidőn belül helyreállítani.

  - Amennyiben a 20.1 pont szerinti határidő eredménytelenül telik el, KSZ jogosult:

    - a túlfizetés összegének visszakövetelésére, beszedésére, vagy beszámítására,

    - a támogatás folyósításának részleges vagy teljes felfüggesztésére,

    - a támogatás összegének részleges vagy teljes csökkentésére,

    - a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására,

    - a Kedvezményezettnek a támogatási rendszerből való kizárására,

    - a jogosulatlanul vagy szerződésellenesen igénybevett támogatási összeg és kamatai visszakövetelésére.

  - Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetésre köteles, e fizetési kötelezettségét köteles az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 8 banki napon belül teljesíteni. Visszafizetés esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igényelt támogatási összeget a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő éves kamattal növelt összegben köteles visszafizetni. A KSZ nem követelhet kamatot, amennyiben a visszafizetésre a KSZ részéről történt indokolatlan túlfizetés miatt kerül sor.

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szabálytalanság vagy szerződésszegés esetén a fenti szankciók alkalmazását KSZ-en kívül, az Irányító Hatóság, a Kifizető Hatóság és az Európai  Bizottság is kezdeményezheti.

  - A Kedvezményezett köteles bármilyen szabálytalanság fellépéséről, megszüntetéséről és a megszüntetésre tett intézkedésekről KSZ-t haladéktalanul tájékoztatni.

21. Szerződésszegések főbb esetei

21.1 	A felek rögzítik, hogy – a teljesség igénye nélkül – a jelen szerződés alkalmazásában szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:

21.1.1	A vonatkozó európai közösségi és hazai előírások súlyos megsértése;

21.1.2	A támogatásnak nem a beruházás céljára való fordítása;

21.1.3	A támogatási összegek szabálytalan felhalmozódásának előidézése;

21.1.4	A jelen szerződés szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési, stb. kötelezettségek megsértése;

21.1.5	Kedvezményezettel szembeni adósságrendezési eljárás megindítása, vagy a Kedvezményezett pénzügyi helyzetének a szerződés teljesítését veszélyeztető neki felróható megváltozása;

21.1.6	A beruházás megvalósításához vagy működéséhez szükséges hatósági engedélyek – Támogatás felhasználásának akadályát jelentő – a Kedvezményezettnek felróható okból történő megtagadása vagy visszavonása;

21.1.7	Egyéb a  jelen szerződés szerinti kötelezettségek megsértése;

21.1.8	A beruházási munkák megkezdésének, folytatásának és befejezésének a Kedvezményezettnek felróható késedelme;

21.1.9    Hatályos hazai jogszabályok megsértése.

21.2	A Kedvezményezett köteles a tőle elvárható minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződés szerinti Beruházás előkészítésében vagy végrehajtásában (megvalósításában és üzembe helyezésében) neki felróható okból olyan késedelem ne mutatkozzék, amely a Beruházás vagy egyes elemei megfelelő előrehaladását és a vállalt határidőre való megvalósítását veszélyeztetheti.

## VII. Tulajdonjog és üzemeltetés

  - A Támogatás segítségével megvalósított Beruházás során létrejövő létesítmények és eszközök a Kedvezményezett tulajdonába kerülnek.

22.2   	Elidegenítési tilalom: A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő legkevesebb 5 éven belül az elkészült beruházást a KSZ előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre semmilyen jogcímen nem ruházza át.

  - Terhelési tilalom:  A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő legkevesebb 5 éven belül a KSZ előzetes hozzájárulása nélkül a beruházást további ingatlan-nyilvántartási vagy azon kívüli más módon nem terheli meg.

  - A Kedvezményezett a beruházás során létrejövő létesítményeket a beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkciónak és műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. A Kedvezményezett csak a KSZ előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni a beruházás működési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor rögzített eredeti körülményeket, így különösen a beruházás jellegét, műszaki és egyéb paramétereit, a beruházás tulajdoni helyzetét, stb.

### VIII. Több Kedvezményezett jogállása

23. Egyetemlegesség

Több Kedvezményezett esetén ezek – a felek eltérő megállapodása hiányában – egyetemlegesen kötelezettek KSZ-szel szemben.

### IX.    Egyéb rendelkezések

24.1     A jelen szerződést a felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

24.2   A jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Kedvezményezett csak a KSZ előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni.

24.3 	A jelen szerződést a felek 7 példányban magyar nyelven írták alá, amelyből 3 példány a Kedvezményezettet, 4 példány KSZ-t illeti.

24.4  A jelen szerződés magyar nyelven aláírt példánya angol nyelvre történő hiteles lefordításának  költségei a Kedvezményezetett terhelik. Jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

24.5  A felek a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat, adatszolgáltatásaikat magyar nyelven közlik egymással, KSZ jogosult azonban meghatározni, hogy adott esetben a Kedvezményezett mely nyilatkozatait, adatszolgáltatását, jelentését, stb. köteles angol nyelven is elkészíteni.

24.6    	Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre, és hatályát veszti, ha a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozóan az Európai Bizottság negatív döntést hoz. Amennyiben az Európai Bizottság módosításokkal fogadja el a Kedvezményezett támogatási kérelmét, a felek megfelelően módosítják a jelen szerződést.

24.7    A feleknek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáiban a mindenkor hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.

Budapest, 200. ……………………….

____________________________	___________________________

##### Önkormányzati Társulás 	Környezetvédelmi és Vízügyi

##### Zalaegerszeg és környéke 	Minisztérium

##### csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep	Kohéziós Alap

##### fejlesztésére	Közreműködő Szervezet

##### Kedvezményezett	részéről

##### részéről

dr. Donáth Béla igazgató

Ellenjegyzi:

Dr. Heil Péter elnökhelyettes

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

a KA IH vezetője

# Comments

törlendő