Zalaegerszeg ÉNy-i regionális csatornahálózat bővítés és fejlesztése

Zalaegerszeg szennyvíz agglomeráció három fő irányú regionális rendszerből és Zalaegerszeg gravitációs csatorna hálózatából épül fel. A D-i irányból csatlakozó rendszer kiépítése a 1990-es évek elején kezdődött meg. Jelen beruházás célja, hogy a már bekapcsolt települések mellé, további 2 települést (Söjtör, Pusztaszentlászló), Csatár településen a meglévő szv.csatorna hálózat bővítését, valamint Zalaegerszeg 3 településrészét (Jánkahegy, Gálafej-Dél, Zalabesenyő szv.csatorna hálózatbővítése) kapcsoljon a hálózatba, és az egészet optimalizálja az adott hidraulikai keretek lehetősége mellett.

Vállalkozó két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lett kiválasztva.

A szerződés FIDIC piros könyv szerint köttetett, melyben a vállalkozó feladata, hogy a tervezési munkarészben meghatározott, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező feladatokat megvalósítsa.

Szerződéskötés ideje: 2007. március 14.

Vállalkozó:	Vegyépszer-Sade Konzorcium

1151 Budapest Mogyoród útja 42.

Konzorciumvezető:	Vegyépszer ZRt.

1151 Budapest Mogyoród útja 42.

Konzorcium tagja:	Sade-Magyarország Kft.

1117 Budapest Budafoki u. 72-74.

Szerződés végösszege:	8.494.200,- EUR+ÁFA

Befejezési határidő:		2009. május 31.

Mérnök műszaki ellenőr:	Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki

Konzulens és Tervező Kft.

1054 Budapest Alkotmány u. 27.

| Létesítmény megnevezése | Szv.csat. építés befejező dátuma | Végleges úthelyreállítás befejező dátuma |
| --- | --- | --- |
| Zalabesenyő városrész | Elkészült | 2008. 10. 31. |
| Csatár település | Elkészült | 2008. 10. 31. |
| Zalaegerszeg- Jánkahegy | Elkészült | 2008. 11. 30. |
| Söjtör település | Elkészült | 2008. 12. 31. |
| Gálafej-Dél városrész | Elkészült | 2008. 12. 31. |
| Pusztaszentlászló település | Elkészült | 2008. 12. 31 |
| Regionális szv. nyomóvezetékek | 2008. 12. 31. | - |