Zalaegerszeg ÉK-i regionális csatornahálózat 
bővítés és fejlesztése

Zalaegerszeg szennyvíz agglomeráció három fő irányú regionális rendszerből és Zalaegerszeg gravitációs csatorna hálózatából épül fel. Az ÉK irányból csatlakozó rendszer kiépítése a 2000-es évek elején kezdődött meg. Jelen beruházás célja, hogy a jelenlegi 12 település mellé további 4 települést kapcsoljon a hálózatba és 
3 másik ághoz tartozó települést gazdasági és műszaki szempontok alapján erre az ágra, irányítsa és az egészet optimalizálja az adott  hidraulikai keretek lehetősége mellett.

Vállalkozó két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lett kiválasztva. Szerződés FIDIC piros könyv szerint köttetett, mely azt jelenti, hogy a vállalkozó feladata az előre tervezési munkában meghatározott, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező feladatokat megvalósítása.

Szerződéskötés ideje: 2007. március 14.

Vállalkozó: Zalai Csatornaépítő Konzorcium

8789 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Konzorcium vezető: Szabadics Zrt.

8749 Zalakaros Jegenye sor. 3.

Konzorcium tagja: Hydrocomp Kft.

8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a

Szerződés végösszege: 6.800.760,- EUR+ÁFA

Befejezési határidő:     2009. május 30.

Mérnök műszaki ellenőr: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki

Konzulens és Tervező Kft.

1054 Budapest Alkotmány u. 27.

K-i regionális rendszer:

| A létesítmény és szakaszainak | Műszaki átadás átvétel időpontja |
| --- | --- |
| Azonosító szám | Megnevezése |  |
| ZIV Ny-0 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| ZLC Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| PEH Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| ALI Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| ZIV Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| KEM Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
|  | Zalaegerszeg – Nekeresd városrész | 2009.05.30 |
| NEK NY-1 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
| ANE Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
|  | Alsónemesapáti település | 2008.11.30 |
| ANE Ny-2 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| ANE-Ny-3 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| NAP Ny-1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
|  | Nemesapáti település | 2008.11.30 |
| NAP- Ny-2 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| NAP Ny-1.1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| NAP Ny-1.2 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| NAP Ny-2.1 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
| NAP Ny-2.2 | nyomóvezeték | 2008.11.30 |
|  | Zalaegerszeg - Csácsi hegy városrész | 2009.05.30 |
| CAC NY 1 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
| KBU Ny-1 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
| BUC Ny-1 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
| HET Ny-1 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
|  | Kisbucsa település | 2009.05.30. |
| KBU NY-2 | nyomóvezeték | 2009.05.30. |
| KBU NY-3 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
| KBU NY-4 | nyomóvezeték | 2009.05.30 |
|  | Nemeshetés település | 2009.05.30 |