Zalaegerszeg ÉNy-i regionális csatornahálózat 
bővítés és fejlesztése

Zalaegerszeg szennyvíz agglomeráció három fő irányú regionális rendszerből és Zalaegerszeg gravitációs csatorna hálózatából épül fel. Az ÉNy-i irányból csatlakozó rendszer kiépítése a 1990-es évek elején kezdődött meg. Jelen beruházás célja, hogy a már bekapcsolt települések mellé, további 2 települést kapcsoljon a hálózatba és az egészet optimalizálja az adott hidraulikai keretek lehetősége mellett.

Vállalkozó két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lett kiválasztva.

A szerződés FIDIC piros könyv szerint köttetett, melyben a vállalkozó feladata, hogy a tervezési munkarészben meghatározott, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező feladatokat megvalósítsa.

Szerződéskötés ideje: 2007. március 14.

Vállalkozó:	Zalai Csatornaépítő Konzorcium

8749 Zalakaros Jegenye sor 3.

Konzorciumvezető:	Szabadics ZRt.

8749 Zalakaros Jegenye sor 3.

Konzorcium tagja:	Hydrocomp Kft..

8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a

Szerződés végösszege:	10.674.000,- EUR+ÁFA

Befejezési határidő:		2009. május 31.

Mérnök műszaki ellenőr:	Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki

Konzulens és Tervező Kft.

1054 Budapest Alkotmány u. 27.

|  | Létesítmény megnevezése | Szv.csat. építés befejező dátuma | Végleges úthelyreállítás befejező dátuma |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeg.-Egerszeghegy | Hegyközség-Hegybíró u. | Elkészült | 2008. 12. 31. |
|  | Szarkaláb u. | Elkészült | 2008. 12. 31 |
|  | Szedenik u. | Elkészült | 2008. 12. 31 |
|  | Ebergényi u. | Elkészült | Elkészült |
|  | Kishegyi u. I. ütem | Elkészült | Elkészült |
|  | Kishegyi u. II. ütem | Elkészült | 2008. 12. 31 |
|  | Kápolnahegyi u. | Elkészült | Elkészült |
|  | Öregszívhegyi u. | Elkészült | Elkészült |
|  | Cserhegyi u. | Elkészült | Elkészült |
|  | Csáfordi forduló | Elkészült | Elkészült |
|  | Becsali u. | Elkészült | 2009. 05. 30. |
|  | Budai völgyi u. | 2009. 03. 15. | Elkészült |
|  | Futrinka u. | 2009. 03. 15. | Elkészült |
|  | Gyümölcsös u. | 2009. 03. 15. | Elkészült |
|  | Gyöngyvirág u. | 2009. 03. 15. | 2008. 12. 31. |
|  | Izzó u. | 2009. 03. 15. | Elkészült |
|  | Vorhota | Elkészült | 2009. 05. 30. |
|  | Erzsébethegy | Elkészült | Elkészült |
|  | Ebergény | Elkészült | 2009. 05. 30. |
|  | Gógánhegy | 2008. 12. 31. | 2009. 05. 30. |
|  | Andráshida-Hatház | Elkészült | 2008. 12. 31. |
|  | Gálafej | 2008. 12. 31. | 2009. 05. 30. |
|  | Kávás | Elkészült | Elkészült |
|  | Boncodfölde | 2008. 12. 31. | 2009. 05. 30. |
|  | Regionális szv. nyomóvezetékek | 2008. 12. 31. | - |